EXAMEN

Planificación y Control de Procesos

09/11/2006

P1) Un yacimiento estratoligado de cobre-oro es explotado mediante varios sistemas mineros independientes, entre los que se cuentan: 3 rajos, 2 caserones de sublevel stoping y 3 minas de room and pillar.

Las características de cada una de estas minas son las siguientes:

Por otra parte, la planta requiere de una ley de alimentación de cobre de 1,1% que contenga a lo más un 3,5ppm de arsénico. La capacidad máxima de la planta es 5 Mton/año.

P1a) Formule el problema de optimización conceptual tal que el VAN sea máximo para los próximos 8 años considerando una tasa de descuento del 10% anual. Además, los costos (CM($/t)) están dados para los siguientes intervalos de capacidad de extracción(C(Mt/a)).

Utilice la siguiente estructura de costos para su valorización:

P1b) Determinar el plan de producción para los próximos 8 años que maximiza el VAN incorporando las restricciones anteriores. ¿Cuál es el porcentaje de recuperación de las reservas mineras? (SOLVER)

P2) Una operación a rajo abierto ya en operación posee actualmente 3 frentes en operación, 2 de estéril y 1 de mineral. Los equipos actualmente utilizados se describen a continuación por su confiabilidad:

| Equipo | Confiabilidad |
| --- | --- |
| Pala 1 | 0.85 |
| Pala 2 | 0.8 |
| Pala 3 | 0.87 |
| Camión 1 | 0.75 |
| Camión 2 | 0.7 |
| Camión 3 | 0.77 |
| Camión 4 | 0.8 |
| Camión 5 | 0.82 |
| Camión 6 | 0.85 |
| Camión 7 | 0.87 |
| Camión 8 | 0.9 |
| Camión 9 | 0.95 |
| Camión 10 | 0.85 |
| Camión 11 | 0.87 |
| Camión 12 | 0.82 |

La mina debe mover 1 unidad de estéril por una de mineral, condición que debe cumplirse bajo cualquier circunstancia.

¿Qué estrategia de asignación de equipos maximiza la confiabilidad del sistema?

P3) En la etapa de diseño de una explotación minera subterránea por SLS se han definido hasta el momento 5 caserones situados en distintos niveles (2 en el nivel 200 y 3 en el nivel 300), sin embargo, el sistema de manejo de materiales está en cuestionamiento. Se han planteado varios diseños, descritos a continuación:

- Un cruzado de transporte principal situado en el nivel inferior. El material proveniente del nivel superior se moviliza por 1 pique de traspaso hasta el nivel de transporte principal (diseño 1)

- Dos cruzados de transporte principales, uno en cada nivel (diseño 2).

- Tres piques desde el nivel superior hasta un nivel de transporte situado en el nivel inferior (diseño 3).

| Diseño 1 | Diseño 2 | Diseño 3 |
| --- | --- | --- |

Las confiabilidades y costos de construcción de las distintas componentes de infraestructura del sistema minero se enuncian a continuación:

| Componente | Costo (MUS$) | Confiabilidad |
| --- | --- | --- |
| piques | 3 | 0.9 |
| Cruzado de transporte principal | 5 | 0.82 |
| Caserón 1 | 0.5 | 0.75 |
| Caserón 2 | 0.7 | 0.8 |
| Caserón 3 | 0.8 | 0.7 |
| Caserón 4 | 0.6 | 0.6 |
| Caserón 5 | 0.65 | 0.72 |

Estudie la confiabilidad de las configuraciones propuestas y su costo de construcción asociado ¿qué diseño propondría ud.? ¿En base a que decisiones?