I D E N T I F I C A C I Ó N   D E   C O S T O S

| Costo |  | Definición | Métrica | ¿Ahorro? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Costos de coordinación | Por recursos compartidos (CC1) | Ocurre cuando varias actividades comparten un mismo recurso escaso, lo cual genera la necesidad de decidir la asignación de tal recurso | - Demoras en el desarrollo de la propuesta por asignaciones desequilibradas en las cargas de trabajo o expertise. | Verde |
|  | Por relación proveedor-consmidor (por restricción de secuencia) (CC2) | Sucede cuando una actividad produce algo que es usado por otra, en el caso en que una actividad proveedora debe terminarse antes de que empiece la consumidora | - Tiempo adicional utilizado por la necesidad de replantear el output de la actividad proveedora. - Demoras por sobre la media en la espera del término de la actividad proveedora. | Verde |
|  | Por restricción de simultaneidad (CC3) | Indica que dos actividades deben ocurrir al mismo tiempo o, inversamente, que no pueden ser simultáneas | - Tiempo adicional utilizado por no tener trabajo concurrente ( no poder trabajar sobre una misma versión de documento, etc.) | Verde |
| 2. Costos de transacción | De información y búsqueda (CT1) | Se incurren en la obtención de conocimiento e información. | - Tiempo adicional incurrido en la búsqueda de expertos, documentos históricos, prácticas, al no tenerlos centralizados y fácilmente accesibles. - Demoras en el desarrollo de la propuesta producto de la mala calidad del conocimiento (no poder acceder a documentos replicables, no poder acceder a la última versión, malos asesores por falta de contactos, malas prácticas al no replicar las buenas, desinformación de algunos miembros del equipo) | Verde |
|  | De monitoreo (CT2A, CT2B) | Se incurren en la protección de los derechos de propiedad del conocimiento. | - Costo por segurizar el conocimiento (diseño de políticas y monitoreo de filtraciones) | Rojo |
|  |  |  | - Disminución de pérdidas de conocimiento, como filtraciones al exterior (¿cómo valorizarlo?) | Verde |
| 3. Costos de cambio (CCA) |  | Estos costos se componen de: costo de aprendizaje por la implementación de las nuevas prácticas organizacionales y herramientas tecnológicas, costos por recurrencia en el uso de prácticas antiguas, costo psicológico de cambio. | - Aumento temporal de todos los costos en los primeros períodos de la puesta en marcha del proyecto ¿cuántos períodos?. | Rojo |
| 4. Costos de aprendizaje (CA) |  | Asociado fundamentalmente a los costos de aprendizaje de los nuevos empleados en el área. | - Disminución del tiempo en que el empleado se comienza a considerar productivo (usar el valor medio de la productividad por empleado en el caso que esté planeado aumentar personal en el horizonte de evaluación) | Verde |
| 5. Externalidad en redes (ER) |  | Las externalidades en redes aparecen cuando la utilidad que un participante obtiene al participar en una red se incrementa al aumentar el número de usuarios de la misma. |  | Amarillo |

| Costo |  | Definición | Razón |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Costos de coordinación | Por relación proveedor – consumidor ( por comunicación) | Corresponde a la transferencia de la información que requiere el consumidor de parte del proveedor. | Costo demasiado oculto y difícil de medir. |
|  | Por relación proveedor – consumidor (por usabilidad) | Señala que lo que se provee debe corresponder a lo que requiere el consumidor. | Costo demasiado oculto y difícil de medir. |
| 2. Costos de transacción | De definición o delineamiento. | Se incurren en definir los límites en el uso del conocimiento. | Despreciable. |
|  | De medición y fijación de precios. | No aplica | No aplica. |
|  | De negociación y contratación | Se incurren cuando un oferente y demandante de conocimiento negocian la transferencia de este activo. | Costo demasiado oculto y difícil de medir. |