TALLER DE PROYECTO: TRANSICIÓN RAJO – SUBTERRÁNEA

PROFESOR: ENRIQUE RUBIO E.

PROF. AUXILIAR: FREDDY ROJAS C.

AYUDANTE: JAVIER SANTIBAÑEZ B.

PROYECTO FINAL (EXAMEN)

Fecha de disertación: 04 de julio 2008.

Fecha entrega del informe: 04 de julio 2008.

Se entregará una nueva distribución de leyes, la profundidad de transición óptima y sus curvas tonelaje ley. A partir a lo anterior, se deben realizar las siguientes tareas:

- Planificación del rajo: Se deben realizar fases concéntricas que permitan tener una relación estéril-mineral constante o decreciente. Luego de establecer las fases, planificación de estéril y mineral se extraerá cada año.

- Planificación de la mina subterránea: A partir del piso encontrado, estimar la extracción por año de acuerdo a la velocidad de extracción y las áreas activas.

- Plan de producción de ambas minas en un gráfico Tiempo vs Tonelaje (Mineral y estéril).

- Evaluación económica de la mina total. Esto consiste en realizar un flujo de caja simple y el VAN  del proyecto.

Consideraciones:

- El ejercicio es grupal.

- No se aceptan atrasos.

- La resolución deberá estar en formato digital.

- Todos los supuestos, estimaciones y criterios tomados en el ejercicio, deben ser explicados claramente.

- Todas las consultas, pueden ser a través del foro de u-cursos, correo electrónico y en el Laboratorio de Planificación Minera.