## Slide 1: IN 3301 Evaluación de Proyectos
Prof. Andrés Kettlun
Igor Riquelme

## Slide 2: Actividades
Docentes:
  2 clases de cátedra + 1 clase auxiliar semanales
Trabajo Personal y Grupal
  Lecturas y estudio clase a clase
  Controles de Lectura
  Análisis de casos
  Debates sobre la aplicación de evaluación de proyectos
  Trabajo grupal: Formulación y evaluación de un proyecto

## Slide 3: Evaluación
Nota Control (60%): 2 controles y un examen.
Nota Tarea (20%): desarrollo de una evaluación de un proyecto durante el semestre.
Nota Controles de Lectura (20%): se realizarán 6 controles de lectura cortos y se elimina una nota (salvo el último CL).
IMPORTANTE: CADA NOTA DEBE SER MAYOR O AL MENOS IGUAL A 4.0 PARA APROBAR.

## Slide 4: Eximición
Nota Control ≥ 5,5.
Nota Tarea ≥ 5,0.
Nota Controles de Lectura ≥ 5,0

## Slide 5: Objetivo General del Curso
Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de:
Estimar beneficios y costos relevantes en un proyecto.
Formular, preparar y evaluar proyectos de inversión y nuevos negocios en el marco de una economía de mercado.
Elaborar recomendaciones fundadas sobre los proyectos que evalúen, apoyando la toma de decisiones de inversión.
Interpretar resultados obtenidos de la evaluación de un proyecto, bajo diferentes métodos.

## Slide 6: Contenidos del Curso
Marco Conceptual de la Evaluación de Proyectos y Análisis de Mercado
Costo de Oportunidad y Tasa de Descuento
Matemáticas Financieras
Criterios de Evaluación de Inversiones
Evaluación del Flujo de Caja Privado
Evaluación de Proyectos
  Optimización de Proyectos
  Evaluación de Proyectos bajo Incertidumbre
  Evaluación Social de Proyectos

## Slide 7: 1.1 Marco Conceptual de la Evaluación de Proyectos

## Slide 8: Objetivo
Aprender a identificar y definir proyectos, organizando secuencialmente el proceso de evaluación de un proyecto de inversión.

## Slide 9: Contenidos
Concepto de Proyecto. Perspectivas y tipos de evaluación (privada y social)
Evaluación ex-ante y evaluación ex-post. Las situaciones con y sin proyecto.
El ciclo de un proyecto.
Contenidos mínimos y esquema de un proceso de identificación.
Optimización de la situación base, la investigación de mercados y la generación y selección de alternativas de solución.

## Slide 10: Proyecto
“Un proyecto no es más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema que tiende a resolver, entre tantas, una necesidad humana”
(Preparación y Evaluación de Proyectos, Sapag y Sapag)

## Slide 11: Proyecto
Es una idea de asignación de recursos que sigue un objetivo y que genera beneficios y costos, cualitativos y cuantitativos, tanto al realizador del proyecto como a terceros.
Ejemplos:
  Reemplazo de una tecnología obsoleta.
  Plantación y tala de un bosque de pinos.
  Lanzar un nuevo producto.
  Mejoramiento de una carretera.
  Desarrollo de una central hidroeléctrica.
  Apertura de una nueva operación minera.

## Slide 12: Evaluación de Proyectos
Aborda en forma explícita el problema de la asignación de recursos escasos en forma óptima.
Recomienda al tomador de decisiones, a través de distintas metodologías, para determinar la conveniencia relativa de una acción o un proyecto, pero no es la única alternativa a considerar.
Identifica, mide y valoriza, cuantitativa y cualitativamente, los beneficios y costos para la(s) persona(s) o instituciones relevantes.

## Slide 13: El proyecto como un proceso
Operación
Se pone en marcha el proyecto y se concretan los beneficios netos que fueron estimados previamente.
Preinversión
Se prepara y evalúa el proyecto de manera de obtener de él, el máximo excedente económico a lo largo de su vida útil, realizando para esto estudios de mercado, técnicos, económicos, financieros y otros.
Inversión
Se diseña y se materializa físicamente la inversión requerida por el proyecto de acuerdo a lo especificado en la etapa anterior.
Idea
Identificar problemas que puedan resolverse y oportunidades de negocio que puedan aprovecharse.

## Slide 14: Ciclo de Vida de un Proyecto
Idea
Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad
Diseño y
ejecución
PLANO DE LAS IDEAS
PLANO DE LAS ACCIONES
Operación
Preinversión
Inversión
Operación
Idea

## Slide 15: Ciclo de Vida de un Proyecto
Cada una de ellas busca reproducir el ciclo de vida del proyecto, de manera que a medida que se avanza en las etapas, los estudios van tomando mayor profundidad y se va reduciendo la incertidumbre, respecto a los beneficios netos esperados del mismo.
La secuencia iterativa tiene por justificación evitar los elevados costos de los estudios y poder desechar en las primeras etapas los proyectos que no son adecuados.
Cada etapa se presenta en la forma de un informe, cuyo objetivo fundamental es presentar los elementos que intervienen orientados claramente a la toma de decisiones de abandonar o proseguir la idea.

## Slide 16
Costos/ tiempo
Tiempo
Grado de Incertidumbre
Idea
Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad
100%
50%
0%
Umbral de lo previsible
Tiempo

## Slide 17: Generación y Análisis de la Idea del Proyecto
Es fundamental contar con un buen diagnóstico.
La idea debe surgir de necesidades insatisfechas, de objetivos y/o políticas generales de la organización, de un plan de desarrollo, etc.
Se debe establecer su magnitud, a quienes afecta y la confiabilidad de la información utilizada. Así como también las alternativas disponibles.
Del análisis surgirá la especificación precisa del bien que se desea construir o el servicio que se pretende dar.
Adoptar la decisión de abandonar, postergar o profundizar la idea de proyecto.

## Slide 18: Estudio a nivel de Perfil
  Se buscan los antecedentes que permiten establecer un juicio respecto de la conveniencia y factibilidad técnico-económica de la idea de proyecto.
  Se debe identificar los beneficios y costos pertinentes respecto de la situación base (situación actual optimizada), sin incurrir en mayores costos para medirlos y valorarlos.
  Debe incluir un análisis preliminar de los aspectos técnicos, estudios de mercado y los de evaluación.
  Se utilizan estimaciones gruesas de los beneficios y costos, generalmente basadas en información existente, juicio común y experiencia.
  Se decide abandonar, postergar o profundizar el proyecto

## Slide 19: Estudio a nivel de Prefactibilidad
Se examinan con mayor detalle las alternativas viables desde el punto de vista técnico y económico que fueron determinadas en la etapa anterior, y se descartan las menos atractivas.
El énfasis de esta etapa es medir los beneficios y costos identificados en la etapa de perfil.
Se basa en información de fuentes secundarias.
Por lo anterior, conviene sensibilizar los resultados de la evaluación a cambios en las variables más importantes.
Se decide abandonar el proyecto, postergar o profundizar la evaluación.

## Slide 20: Estudio a nivel de Prefactibilidad
Se analizan en detalle los siguientes aspectos:
  El estudio de mercado es la base para estimar los ingresos, e incluirá un estudio de la oferta y demanda, así como de los precios de comercialización.
  El análisis tecnológico incluye equipos, materias primas y procesos, que permiten determinar los costos del proyecto.
  El tamaño y localización del proyecto debe considerar el tamaño de planta, la identificación y localización de los centros de abastecimiento de insumos, canales de distribución y consumo, etc.
  El análisis de los aspectos administrativos permite determinar algunas componentes de costo fijo y la organización de los recursos humanos, físicos y financieros.
  El análisis de los aspectos legales permite conocer las restricciones de ese tipo que limitan al proyecto (tributación, permisos ambientales, etc.)

## Slide 21: Estudio de Factibilidad
Se enfoca a un análisis detallado y preciso de la alternativa que se ha considerado más viable en la etapa anterior.
El énfasis está en medir y valorar en la forma más precisa posible sus beneficios y costos.
Dada la cantidad de recursos destinados a esta etapa, sólo llegarán a ella los proyectos para los que no hay duda de su rentabilidad positiva, es decir, que se van a llevar a cabo.
Por ello, toma más importancia los flujos financieros y la programación de obras.
Una vez definido y caracterizado el proyecto, debe ser optimizado en tamaño, localización, momento óptimo de la inversión, etc.

## Slide 22: Estudio de Factibilidad
Se debe coordinar la organización, puesta en marcha y operación del proyecto. Determinar el calendario de desembolsos para la inversión, disponibilidad de equipos y sus plazos, selección y entrenamiento del personal de administración, operación y mantenimiento.
Fuentes, condiciones y plazos de financiamiento.
Esta etapa es la conclusión del proceso de aproximaciones sucesivas en la formulación y preparación de un proyecto y constituye la base de la decisión respecto a su ejecución.
La evaluación no sólo es útil para la persona(s)/organización que es dueña del proyecto, sino que también a quienes la financian o a las autoridades pertinentes.

## Slide 23: Tipos de Evaluación
1. Según para quien se evalúe:
Los proyectos afectan de diferente manera a los agentes involucrados, quienes tienen, por lo general, diferentes objetivos e intereses.
Por ejemplo: Proyecto de vertedero para las comunas del centro-sur de Santiago:
  Inversionista
  Municipalidades
  Vecinos del sector
  Vecinos de municipalidades
  País

## Slide 24: Tipos de Evaluación
Evaluación Privada: se realiza desde la perspectiva de un agente económico privado o individual (persona, empresa, grupo, etc.).
  Medir la rentabilidad del proyecto, con independencia de quien provee los fondos.
  Medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos (dueño del proyecto)
  Medir la capacidad del proyecto para enfrentar compromisos de pago de las deudas (bancos, acreedores)
Evaluación Social: se realiza desde la perspectiva del conjunto del país (sociedad).

## Slide 25: Tipos de Evaluación
2. Según el momento en que se realice:
Ex Ante: se realiza en el período de preinversión, entrega una recomendación sobre la conveniencia de realizar el proyecto.
Ex Post: se realiza una vez ejecutado el proyecto, sirve para estimar los verdaderos beneficios del proyecto, encontrar las fuentes de error y generar aprendizaje.

## Slide 26: Tipos de Evaluación
3. Según la finalidad de la inversión:
Proyectos que buscan crear nuevos negocios o empresas.
Proyectos que buscan evaluar un cambio, mejora o modernización en una empresa existente.

## Slide 27: Tipos de Evaluación
4. Según la forma de evaluar:
Tradicional o monocriterio: un solo objetivo, generalmente riqueza. Requiere que cada beneficio y costo sea identificado, medido y valorado.
Multicriterio: tiene más de un objetivo, riqueza, distribución del ingreso, salud de los habitantes…..
EJM: ¿cuánto vale el beneficio por menor pérdida de vidas humanas asociado a poner un semáforo en un cruce peligroso?
- Valor de la Vida Humana?, infinito?, algunos valen más que otros?...
- semáforo: 5 millones
Multicriterio: accidentes disminuyen de 15 por año a 2 por año: 5 millones/13 vidas humanas
No sirve para ver conveniencia, sino para comparar alternativas.

## Slide 28: Dos etapas en la evaluación
Cualquiera sea la profundidad con que se evalúe un proyecto, se distinguen dos etapas:
Formulación y preparación: Identificar los beneficios y costos del proyecto y calcular su magnitud.
  Recopilar (crear) y estimar información (estudios de mercado, técnico, legal, organizacional)
  Construcción del flujo de caja
Evaluación: a partir del flujo de caja, medir la rentabilidad de la inversión en el proyecto.

## Slide 29: Ejemplo: presentación de un proyecto
Resumen Ejecutivo
Antecedentes Generales
Análisis del Mercado
Diagnóstico y Optimización Situación Actual
Soluciones Propuestas
Análisis de alternativas
Evaluación económica
Resumen y conclusiones
Anexos

## Slide 30: Ejemplo: presentación de un proyecto
a) Antecedentes generales
  Ámbito o sector productivo del proyecto
  Ubicación de la zona geográfica del estudio y sus características (culturales, económicas, políticas, etc.).
  Identificación de segmentos producto - mercado
  Características generales de los gestores del proyecto (aspectos organizacionales, marco legal, cultura organizativa, etc.).
  Otras informaciones relevantes :
    Entrevistas con expertos en el tema
    Recopilación bibliográfica

## Slide 31: Ejemplo: presentación de un proyecto
b) Análisis del Mercado:
Oferta
  Especificación de los productos ofertados.
  Oferta histórica y sus factores de incidencia
  Políticas y métodos de tarificación y precios
  Oferta actual y proyecciones
  Localización y concentración de la oferta.
  Cobertura geográfica
  Restricciones de disponibilidad de recursos

## Slide 32: Ejemplo: presentación de un proyecto
Demanda
  Demanda histórica y factores de incidencia
  Demanda actual y proyecciones
  Segmentación de la demanda
  Localización de la demanda
  Concentración de la demanda (por áreas geográficas, por segmentos, por ingreso, etc.).
  Tipo de consumo (residencial, comercial, industrial)
Este punto debe ser desarrollado con una visión más global y sistemática utilizando un enfoque de planificación estratégica. Este permite abordar el proyecto desde una perspectiva estratégica en lugar de una perspectiva táctica - operativa.

## Slide 33: Ejemplo: presentación de un proyecto
c) Diagnóstico
Antecedentes generales + análisis del mercado  definición de situación sin proyecto.
Ejemplos diagnóstico: (1) Demanda insatisfecha; (2) Mala calidad de los servicios
d) Optimización de la situación actual
Los beneficios netos de se obtienen comparando la situación con proyecto con la sin proyecto optimizada (situación base), evitando que se asignen al proyecto beneficios que no corresponden.
Ejemplo de optimizaciones: (1) Rediseño de procesos y reingeniería; (2) Mejoras en la gestión; (3) Modificaciones que impliquen inversiones marginales

## Slide 34: Ejemplo: presentación de un proyecto
Se debe considerar como parte de la situación base aquellos proyectos sustitutos y/o complementarios sobre los que se haya decidido su ejecución, y que se estime razonablemente que serán implementados (también se les debe considerar en la situación con proyecto).
e) Generación de alternativas
Las alternativas generadas deben :
  Permitir solucionar y/o aprovechar las oportunidades identificadas en el diagnóstico.
  Ser técnicamente factibles
  Ser económicamente factibles
  Ser fundamentalmente distintas entre sí
  Ser comparables en términos de resultados.

## Slide 35: Ejemplo: presentación de un proyecto
f) Selección (preselección) de alternativas.
Se deberá analizar la conveniencia de las distintas alternativas comparándolas entre sí de acuerdo a criterios técnicos y económicos.
Para la alternativa seleccionada se debe analizar:
  Tamaño óptimo del proyecto
  Localización óptima
  Momento óptimo para realizar el proyecto
  Prediseño (obras civiles, equipamiento, insumos)

## Slide 36: Ejemplo: presentación de un proyecto
a) Estimación de beneficios y costos
La estimación de beneficios y costos es un proceso de tres pasos sucesivos: Identificación / Medición / Valoración
Dependen del agente que hace la estimación:
  Privados
    Directos, indirectos
    Cuantificables (valorables), no cuantificables
  Sociales
    Directos, indirectos
    Cuantificables, no cuantificables.
    Externalidades

## Slide 37: Ejemplo: presentación de un proyecto
Los beneficios y costos cuantificables deben ser estimados según algún numerario común (normalmente $ de hoy), los no cuantificables deben ser identificados y medidos en las unidades que resulte pertinente.
  Ejemplo : beneficio no (o menos) cuantificable de un proyecto de semaforización : disminución de accidentes.
b) Cálculo de indicadores
Valor presente neto (VPN o VAN)
Tasa interna de retorno (TIR)
Período de recuperación del capital (PRC)
Otros.

## Slide 38: Ejemplo: presentación de un proyecto
c) Financiamiento
Análisis de las distintas alternativas, se deberá analizar:
  Porcentajes de capital propio vs. Deuda.
  Solicitud de préstamos
  Emisión de bonos
  Emisión de acciones

## Slide 39: ANÁLISIS ESTRATÉGICO

## Slide 40
ANALISIS ESTRATEGICO DE MERCADO
Objetivo
Enseñar una metodología para la generación, análisis y justificación de la estrategia competitiva de una empresa y de las ideas de proyectos asociados.
Bibliografía
“Gestión de Empresas con una Visión Estratégica”, Arnoldo Hax y Nicolás Majluf, Ediciones Dolmen.
“Ventaja Competitiva: Creación y Sostenimiento de un Desempeño Superior”, Michael Porter. Leer Cap. 1 y 2
“Evaluación de Decisiones Estratégicas”, Patricio del Sol

## Slide 41
Estrategia
La estrategia es un marco conceptual a través del cual una organización puede sostener su continuidad, a la vez que facilitar su adaptación a un medio cambiante.
La esencia de la estrategia es la gestión deliberada de cambio hacia el logro de ventajas competitivas en los negocios/actividades en que participa la organización.
El concepto de estrategia abarca el propósito general de una organización.

## Slide 42
ESTRATEGIA
Responde a:
Neutralizar amenazas
Corregir debilidades
Aprovechar oportunidades
Explotar fortalezas
Objetivo:
Buscar oportunidades que puedan posicionar la empresa con una ventaja competitiva que le permita obtener una rentabilidad superior al costo de capital
CREAR VALOR
Intenta lograr una ventaja sostenible a largo plazo en cada uno de sus negocios

## Slide 43
Planificación Estratégica
Proceso organizacional que apunta a la especificación de la estrategia de una firma y la asignación de las tareas y responsabilidades necesarias para llevarla a cabo.
Relación con la Evaluación de Proyectos:
La planificación estratégica da origen a proyectos de inversión. El proyecto es parte de una estrategia más general.
Algunas veces una idea de proyecto da origen a una nueva estrategia.

## Slide 44
Proceso de Planificación Estratégica de Negocios
Misión del Negocio
-ámbitos: de producto, de mercado y geográfico
-identificación de las competencias distintivas
(modo de conseguir un liderazgo competitivo)
Análisis Interno
(Desempeño pasado y
proyecciones futuras)
Identificación de factores internos
críticos para lograr una ventaja
competitiva
Definición de Fortalezas y
Debilidades
Análisis Externo
(Desempeño pasado y
proyecciones futuras)
Identificación de factores externos
que contribuyen al atractivo de la
industria
Definición de Oportunidades
y Amenazas
Formulación de la Estrategia
de Negocios
Generación de proyectos y
programas generales de acción
Programación Estratégica
Definición y evaluación de
programas específicos de acción
Presupuesto y Control de Gestión

## Slide 45
Misión de Negocio
Es una declaración de los negocios actuales y los esperados a futuro y una definición del modo de lograr liderazgo competitivo.
Descripción amplia de:
Productos actuales y futuros (¿Qué ofrecemos?)
Mercados actuales y futuros (¿A quién satisfacemos?)
Cobertura geográfica del negocio, actual y futura (¿Dónde?)
Ventaja competitiva (¿Cómo permanecer en el negocio?)

## Slide 46: VISIÓN
Definición de la Visión de la empresa como una "memoria de futuro". La visión se concibe como el norte que se piensa alcanzar o como la perspectiva de la empresa.

## Slide 47
Existen dos grupos de factores centrales:
  Factores que determinan el atractivo de la industria en que está inserto el negocio y el comportamiento de los competidores, medido primariamente por sus perspectivas de rentabilidad a largo plazo (externos y poco controlables)
  Factores que determinan la ventaja del negocio en relación a los otros competidores de la industria (internos y controlables).
Elección de una Estrategia Competitiva de Negocios

## Slide 48
Proceso ordenado que intenta captar los factores estructurales que definen las perspectivas de rentabilidad de una industria a largo plazo así como identificar y caracterizar la conducta de los competidores más significativos.
Industria
Conjunto de firmas que ofrecen productos o servicios que son sustitutos cercanos unos de los otros.
Análisis competitivo de la industria
El marco más influyente y el que más se utiliza para la evaluación del atractivo de la industria es el modelo de las cinco fuerzas de Porter
Análisis externo

## Slide 49
Porter postula que hay cinco fuerzas que conforman típicamente la estructura de la industria:
  Intensidad de la rivalidad entre competidores
  Amenaza de nuevos participantes
  Amenaza de sustitución
  Poder de negociación de los compradores
  Poder de negociación de los proveedores
La acción conjunta de estas fuerzas determina la rentabilidad potencial en el sector industrial, en donde el potencial de utilidades se mide en términos del rendimiento a largo plazo del capital invertido.
Análisis Estructural del Sector Industrial o el Modelo de las Cinco Fuerzas (Michael Porter)

## Slide 50
Competidores
Actuales
Compradores
Proveedores
Sustitutos
Nuevos
Participantes
Poder de
Negociación
de Proveedores
Rivalidad de
competidores
actuales
Amenaza de
Sustitución
Poder de
Negociación
de Compradores
Elementos de la estructura de la industria
Amenaza de nuevos participantes

## Slide 51
Crecimiento de la industria
Costo fijo (o de almacenamiento)
Diferenciación de productos
Concentración
Incrementos de capacidad intermitentes
Costos de cambio de los compradores
Barreras a la salida
  especialización de activos
  costos de salida por una vez
  interrelaciones estratégicas con otros negocios
  barreras emocionales
  restricciones gubernamentales y sociales
Intensidad de la rivalidad entre los competidores
Determinantes de rivalidad entre competidores:

## Slide 52
Amenaza de nuevos participantes
En ocasiones, el problema estratégico más crítico para la empresa no es lograr ventajas sobre los actuales competidores, sino que dirigir la atención hacia una posible entrada en la industria de nuevos participantes.
La principal motivación estratégica de la firma pasa a ser:
La Creación de Barreras de Entrada
Búsqueda de nichos para desarrollar competencias únicas y distintivas

## Slide 53
Barrera de Entrada
  Economías de escala
  Diferenciación del producto
  Identificación de la marca
  Costo de cambio de los compradores
  Acceso a canales de distribución
  Requerimientos de capital
  Acceso a la última tecnología
  Experiencia y efectos del aprendizaje
Acciones del gobierno
  Protección a la industria
  Regulación de la industria

## Slide 54
Barreras de entrada y salida
Las barreras a la entrada están relacionadas positivamente con el atractivo de la industria. En tanto que las barreras a la salida aumentan la inestabilidad (riesgo) del negocio.
Rendimientos bajos
y estables
Rendimientos bajos
y riesgosos
Rendimientos elevados
y estables
Rendimientos elevados
y riesgosos
Barreras de salida
Bajas
Bajas
Altas
Altas
Barreras de entrada

## Slide 55
Amenazas de productos sustitutos
Disponibilidad de sustitutos cercanos
Costos del cambio para el usuario
Agresividad de los productores de sustitutos
Relación valor-precio del sustituto
El impacto que los productos sustitutos tiene sobre la rentabilidad promedio de largo plazo de la industria depende de una serie de factores, tales como:

## Slide 56
Poder Negociador de los Compradores
Factores que influyen en el poder de los compradores:
Número de compradores de importancia y concentración
Disponibilidad de sustitutos para los productos de la industria
Costos de cambio de los compradores
Amenaza de los compradores de integrarse hacia atrás
Amenaza de la industria de integrarse hacia delante
Contribución a la calidad o servicio de los productos de compradores
Costo total de los compradores contribuido por la industria
Rentabilidad de los compradores

## Slide 57
Definiciones: Una empresa está integrada hacia atrás en un insumo dado si satisface todas las necesidades de ese insumo particular a partir de fuentes internas.
Una empresa está integrada hacia adelante para un producto dado, si es autosuficiente para proveer internamente la demanda de ese producto o fuente.

## Slide 58
Poder negociador de los proveedores
Factores que influyen en el poder de los proveedores
Número de proveedores de importancia y concentración
Disponibilidad de sustitutos para los productos de los proveedores
Diferenciación o costo de cambio de productos de proveedores
Amenaza de integración hacia adelante por parte de los proveedores
Amenaza de integración hacia atrás por parte de la industria
Contribución de los proveedores a la calidad o servicios de los productos de la industria
Costo total de la industria contribuido por los proveedores
Importancia de la industria para los beneficios de los proveedores

## Slide 59
El caso extremo de intensidad competitiva en un sector industrial está representado por la competencia perfecta de los economistas, en donde el ingreso es libre, las empresas existentes no tienen poder negociador con los proveedores y los clientes, y la rivalidad es desenfrenada debido a que las numerosas empresas y los productos son todos similares.

## Slide 60
Análisis del Medio Interno
El análisis del medio interno intenta identificar el conjunto de factores que determina la posición competitiva que va a adoptar el negocio a fin de obtener una ventaja competitiva sostenible.
La metodología para realizar el análisis es:
  Identificar los competidores relevantes
  Analizar las capacidades que la firma puede controlar y en las que tiene que sobresalir para lograr una ventaja competitiva sostenible.
  Desarrollo de un perfil competitivo midiendo fortalezas y debilidades del negocio frente a cada uno de los competidores de mayor importancia.
  Resumen de la identificación de las fortalezas y debilidades generales.

## Slide 61
Análisis de las Capacidades de la Firma:
Esto requiere de conocer las actividades de la firma que otorgan valor y separalas en etapas estratégicamente relevantes.
Metodología utilizada Cadena del Valor.
Actividades Primarias
Actividades de Apoyo
Logística Interna
Operaciones
Logística externa
Marketing y Ventas
Servicio
Adquisiciones
Desarrollo de Tecnología
Manejo de Recursos Humanos
Infraestructura de la Firma
Grupos de Actividades

## Slide 62
Actividades Primarias:
Logística Interna: recepción, almacenaje, manejo de materiales, bodegaje, control de inventario, programación de vehículos y devolución a proveedores.
Operaciones: transformación de los insumos en el producto/servicio final. Producción, embalaje, montaje, mantenimiento, control de calidad, reemplazo de equipos.
Logística Externa: distribución del producto terminado. Almacenaje de productos terminados, operación de vehículos de despacho, procesamiento y programación de pedidos.
Marketing y Ventas: inducir y facilitar el proceso de compra a los clientes. Diseño de producto, selección y relación con canales de distribución, determinación de precios, apoyo publicitario, cotizaciones, política de descuentos y despachos.
Servicio: realza o mantiene el valor del producto. Instalación, reparación, entrenamiento, repuestos y ajuste del producto.

## Slide 63
Actividades de Apoyo:
Adquisiciones: compra de materias primas, suministros y otros ítems.
Desarrollo de Tecnología: conocimiento experto, procedimientos e insumos tecnológicos que precise cada actividad de la cadena del valor.
Manejo de Recursos Humanos: selección, promoción y colocación; evaluación, recompensas, desarrollo administrativo y relación accionistas(dueños) / ejecutivos / empleados.
Infraestructura de la Firma: gestión general, planificación, finanzas, manejo contable, legal, asuntos de gobierno y gestión de calidad.
La cadena del valor presenta una manera efectiva de diagnosticar la posición del negocio frente a sus principales competidores, definiendo así la base para llevar a cabo acciones que apunten al sostenimiento de una ventaja competitiva. Las diferencias entre el valor pagado por los consumidores y los costos genera el margen del negocio.

## Slide 64
Marketing
y
Ventas
Logística
de
Salida
Operaciones
Logística
de
Entrada
Servicio
Infraestructura de la Firma
Manejo de Recursos Humanos
Desarrollo de Tecnología
Adquisiciones
Análisis Interno: Cadena de Valor
Margen
Margen

## Slide 65
La segmentación del negocio, el atractivo de la industria (análisis externo) y la evaluación de las capacidades competitivas (análisis interno) tienen como objetivo la definición de la posición del negocio dentro de la industria.
La idea es buscar una ventaja competitiva, que se traduce en un nivel de rentabilidad por sobre el promedio de la industria.
Se identifican dos estrategias genéricas (categorías de estrategias) para alcanzar una ventaja competitiva sostenible:
Liderazgo en costos
Diferenciación
Estrategias Competitivas Genéricas

## Slide 66
Liderazgo general en costos: requiere la construcción de instalaciones a escala eficiente; reducción de costos en producción, gastos generales, I&D, servicio, equipo de ventas, publicidad; evitar clientes marginales; etc. El margen se obtiene reduciendo el costo.
Diferenciación: exige la creación de algo que sea percibido como singular a través de toda la industria. Diseño de producto, imagen de marca, tecnología, servicio al cliente, cobertura, etc. El margen se obtiene aumentando el precio
En ambos casos puede existir Focalización: concentrarse en un grupo particular de compradores (segmento de mercado), productos o ámbito geográfico. Hay focalización tanto en diferenciación como en liderazgo en costos.