PAUTA PARA INFORME FINAL CURSO IN 586

El informe se debe configurar como un “Resumen Ejecutivo” del Informe final o parcial del Proyecto.

Resumen Ejecutivo, corresponde a una primera sección independiente de un informe, el cual es utilizado para información del nivel superior de la empresa en que está inserto el trabajo de que trata el informe.

Normalmente para un Directorio  o los niveles ejecutivos de la empresa. Allí se expresa en forma breve la información relevante del trabajo como su alcance, producción prometida, parámetros económicos, estado de avance físico, y presupuestario, conforme a las promesas, problemas, y proposiciones de soluciones, o resultados, si es informe final, junto con principales lecciones aprendidas.

Para el caso del Resumen Ejecutivo que debe presentar cada grupo, debe contemplar lo siguiente:

- Breve descripción de la empresa dueña del proyecto y en donde está inserto el proyecto.

- Breve descripción del alcance del proyecto y sus límites de batería.

- Si el proyecto es industrial de producción; se debe indicar cual es la producción prometida y un flujograma del proceso. Si el proyecto está terminado cual fue la producción al término de la Puesta en Marcha (PEM), versus la prometida. Si el Proyecto es eléctrico sus MW, si es inmobiliario, m2 o Dptos., etc.

- Indicar cuales son los índices económicos de la evaluación del Proyecto, como el VAN el IVAN el TIR, (normalmente estos índices son válidos, una vez terminada la etapa de Factibilidad), si su proyecto aún no está en dicha etapa, cuales son los índices económicos con los cuales se ha autorizado el desarrollo de la etapa en que está el proyecto.

- Indicar cual es o fue, dependiendo del estado de avance del proyecto la organización del proyecto. (normalmente aquí se presenta un organigrama del personal clave del proyecto, hasta niveles de Jefes de disciplina de ingenierías, o equivalentes dependiendo del tipo de proyecto)

- Indicar cual es el avance actual del costo del proyecto versus lo proyectado, si está en desarrollo; si está terminado, cual fue el costo final, versus el proyectado y las causa de su mayor o menor costo.

- Indicar cual es el avance actual del plazo del proyecto versus lo proyectado, si está en desarrollo; si está terminado, cual fue el plazo final, versus el proyectado y las causa de su mayor o menor plazo. (normalmente se presenta esto gráficamente, ya sea carta gantt u otra herramienta)

- Se deben indicar cuales son o fueron,( dependiendo de estado de desarrollo del proyecto), las variables de gran impacto en el proyecto, tanto para su plazo, costo y seguridad, como por ejemplo, medio ambiente, comunidad, clima, altura, economía mundial, etc.

- Deben indicar las lecciones aprendidas hasta la etapa en que se encuentra el proyecto.

- Finalmente deben terminar con “Conclusiones”. Aquí se debe indicar resumidamente como están o como resultaron, las variables principales del proyecto a la fecha  y nuestro caso además deben indicar cual es la opinión del grupo en cuanto a la manera en que se desarrolla o desarrolló el proyecto, en comparación con lo que dicta la teoría de Gestión de Proyectos.