## Slide 1: Introducción a la Gestión de Calidad de Software Clase 4: Implementación de métodos rigurosos

## Slide 2: Procesos Críticos: Una Visión Personal

## Slide 3: Objetivos de los procesos
¿Por qué tenemos procesos?
¿Cuáles son los procesos realmente críticos?
En una organización basada en proyectos es crítico cumplir los compromisos con el cliente
Postulo que éstos son los tres principales grupos de procesos
  Integridad de los compromisos
  Integridad del producto
  Aprendizaje organizacional
Fuente: Pablo Straub, Procesos Críticos en el Desarrollo de Software, 2006 (actualizado 2009).
Notes: Imagine una organización de desarrollo de software que consistentemente cumple los compromisos con sus clientes.
Imagine además que dicha organización establece compromisos que satisfacen las expectativas de sus clientes.
¿Soñamos? No necesariamente.
Lo que sí está claro es que esa organización está muy bien encaminada hacia la excelencia, porque tiene resuelto el proceso crítico asociado a la integridad de los compromisos con el cliente.

## Slide 4: 1. Integridad de los compromisos: Fundamentos
Compromiso íntegro:
  Es muy probable que lo cumpla
  Yo sé cómo lograrlo
  Es relevante y útil para quien lo recibe
Debemos asumir compromisos íntegros con nuestros clientes
Como estos compromisos dependen de los compromisos internos, necesitamos integridad de los compromisos internos
Para verificar continuamente la integridad necesitamos saber el real estado de avance y el cumplimiento de nuestras prácticas
Reflexión: ¿Qué puede impedir/favorecer asumir compromisos íntegros?

## Slide 5: 1. Integridad de los compromisos: Procesos
Gestión de los compromisos
  Asumir y mantener compromisos íntegros con el cliente
  Asumir y mantener compromisos íntegros en la organización
Estado de avance
  Determinar el real estado de avance del proyecto y sus riesgos
Verificación de prácticas y disciplina
  Evaluar el uso de prácticas y disciplinas acordadas

## Slide 6: 2. Integridad del producto: Fundamentos
Producto íntegro:
  Producto satisface sus especificaciones
  Especificaciones son pertinentes
  Lo anterior lo sabemos
Debemos saber qué debería hacer el sistema
Debemos verificar que efectivamente lo haga
Debemos saber exactamente a qué sistema nos referimos: qué versiones de qué archivos lo componen y cuál es el estado del producto
La integridad del producto trasciende el proyecto: para usar el producto en el futuro tenemos que tener conocimiento del producto

## Slide 7: 2. Integridad del producto: Procesos
Gestión de requisitos
  Mantener un acuerdo acerca de cuáles son los requisitos del producto en un momento dado
Control de calidad
  Verificar que el producto satisface sus requisitos
Gestión de configuración
  Conocer exactamente cuál es el producto y su estado
Mantenimiento de sistemas vivos
  Tener la capacidad de hacer evolucionar el producto

## Slide 8: 3. Aprendizaje organizacional
Con lo anterior somos capaces de comprometernos a entregar productos íntegros
Pero además tenemos que ser capaces de mejorar nuestra organización
Mejoramiento del proceso organizacional
  Mejorar políticas, prácticas y herramientas
Entrenamiento
  Mejorar las capacidades del personal actual e integrar exitosamente a personal nuevo

## Slide 9: ¿Cuáles son más importantes?
Lo esencial es partir con la integridad del producto
Pero el objetivo fundamental es la integridad de los compromisos
El aprendizaje organizacional hecho como proceso no tiene el nivel de relevancia que los dos anteriores

## Slide 10: Resumen de Procesos Críticos
Integridad de los compromisos
  Gestión de los compromisos (con el cliente, internos)
  Estado de avance
  Verificación de prácticas y disciplina
Integridad del producto
  Gestión de requisitos
  Control de calidad
  Gestión de configuración
  Mantenimiento de sistemas vivos
Aprendizaje organizacional
  Mejoramiento del proceso organizacional
  Entrenamiento
Notes: ¿Qué falta en esta lista? Falta diseñar y construir nuestro producto.

## Slide 11
Nivel | Área de Proceso | Clase CMMI | Clase Straub
2 | Gestión de requisitos | Ingeniería | IP
2 | Planificación de proyectos | Gestión de Proyecto | IC
2 | Seguimiento y control de proyectos | Gestión de Proyecto | IC
2 | Gestión de acuerdos con proveedores | Gestión de Proyecto | IC
2 | Medición y análisis | Apoyo | 
2 | Aseguramiento de calidad de proceso y producto | Apoyo | IC, IP
2 | Gestión de configuración | Apoyo | IP
3 | Desarrollo de requisitos | Ingeniería | *
3 | Solución técnica | Ingeniería | *
3 | Integración de producto | Ingeniería | *
3 | Verificación | Ingeniería | IP
3 | Validación | Ingeniería | IP
3 | Enfoque en proceso organizacional | Gestión de Proceso | AO
3 | Definición de proceso organizacional | Gestión de Proceso | AO
3 | Entrenamiento organizacional | Gestión de Proceso | AO
3 | Gestión integrada de proyectos | Gestión de Proyecto | IC
3 | Gestión de riesgos | Gestión de Proyecto | IC
3 | Análisis y resolución de decisiones | Apoyo | 
4 | Rendimiento del proceso organizacional | Gestión de Proceso | AO
4 | Gestión cuantitativa de proyectos | Gestión de Proyecto | IC
5 | Innovación e implantación organizacional | Gestión de Proceso | 
5 | Análisis de causas y resolución | Apoyo | 
Notes: Los que están con negrita me parecen más importantes.
Los procesos que no tienen una clase Straub son en general procesos que no consideramos tan críticos.
Los tres procesos marcados con * son procesos de ingeniería del desarrollo que tal vez sí son críticos, pero mi modelo no los ha identificado como tales.
La razón es que si bien estos procesos son muy importantes, en mi experiencia son muy pocos los fracasos de proyectos explicados por fallas en estos procesos.

## Slide 12: Ejemplo: Un Proceso Riguroso

## Slide 13: Fundamentos del Proceso
Todo proyecto debe tener un plan basado en un proceso definido, adaptado a sus necesidades particulares
Toda actividad debe utilizar entradas que estén en Gestión de Configuración, y generar un artefacto, que luego de pasar un Control de Calidad definido, para a constituir parte del repositorio
Toda actividad debe comenzar y concluir con una revisión
Se deben registrar métricas de todas las actividades a través del proyecto
Cada artefacto producido en un proyecto debe pasar por un control de calidad
Todos los entregables del proyecto están sujetos a un procedimiento de Gestión de Configuración definido

## Slide 14: Marco de Proceso
Entrada Válida
desde Gestión
de Configuración
Actividad
Capturar
Resultado
Artefacto
Salida Válida
a Gestión de
Configuración
Control de
Calidad

## Slide 15: Modelo de Ciclo de Vida en V

## Slide 16: Activos de Procesos
2 Políticas de Desarrollo
17 Procedimientos de Desarrollo
61 Guías de Uso
20 Listas de Verificación
75 Plantillas
28 Otros documentos generales

## Slide 17: Procesos de software para ISO 9000

## Slide 18: Introducción
Sanders y Curran proponen un marco conceptual con prácticas
  basadas en la mejor práctica de la ingeniería de software
  compatibles con ISO 9000
Hay tres tipos de actividades
  Actividades del ciclo de vida
  Actividades de apoyo
  Actividades de nivel organizacional
Hay 3 tipos de prácticas
  Prácticas esenciales que son obligatorias; se denota E
  Prácticas importantes cuya omisión debe justificarse; se denota I
  Prácticas útiles que son opcionales; se denota U

## Slide 19: Control de documentos
Muchos documentos necesitan un control de documentos estricto
  Todas las versiones se mantienen
  Sólo se entrega una versión después de una aprobación formal (revisión y firma)
  Hay control de acceso para escritura concurrente
  Hay notificación de cambios
  Se denota C
Muchos documentos deben ser verificados en forma independiente
  Se denota V

## Slide 20: Fases de un ciclo de vida
Descripción de las fases
  Propósito
  Entradas
  Salidas
  Actividades
Fase | Propósito
1 Requisitos de usuario | Definir el problema
2 Requisitos de software | Analizar el problema
3 Diseño | Plantear una solución
4 Realización | Hacer la solución
5 Implantación | Entregar e iniciar la operación
6 Evolución | Mantener la utilidad del software

## Slide 21: Requisitos de usuario versus Requisitos de software
Requisito de usuario: Requisito expresado en términos del negocio
Estilos: Casos de uso, Texto libre, Historias de usuario (user stories)
Requisito de software: Requisito expresado en términos técnicos
Son el resultado de analizar el problema
Se derivan de los requisitos de usuario y de condiciones técnicas

## Slide 22: Actividades de apoyo
Las actividades del ciclo de vida no sólo son aquellas relacionadas con desarrollar y mantener software:
  Administración de proyectos
  Gestión de la configuración
  Revisión y control de calidad (SQA)
  Actividades organizacionales
Estas actividades deben hacerse en todas las fases y etapas
E Hay que tener planes y recursos para hacer estas actividades
  Parte de esto ya lo vimos: el desarrollo y uso de planes

## Slide 23: Gestión de Requisitos
Gestión de requisitos à la CMMI
Plantilla de documento de requisitos

## Slide 24: Gestión de Requisitos según CMMI
Propósito: Administrar los requisitos de los productos y componentes del proyecto, e identificar inconsistencias entre los requisitos y los planes y productos del proyecto.
Los requisitos son la base para:
  Estimación
  Planificación
  Ejecución
  Seguimiento

## Slide 25: Objetivos: Gestión de Requisitos
SG 1 Administrar los Requisitos
Los requisitos son administrados y las inconsistencias con los planes de proyecto y productos de trabajo son identificadas
GG 2 Institucionalizar un Proceso Definido
El proceso es institucionalizado como un proceso administrado

## Slide 26: Prácticas Específicas: Gestión de Requisitos
SP 1.1 Obtener un entendimiento de los requisitos
SP 1.2 Obtener un compromiso con los requisitos
SP 1.3 Administrar cambios de requisitos
SP 1.4 Mantener trazabilidad bidireccional de los requisitos
SP 1.5 Identificar inconsistencias entre el trabajo del proyecto y los requisitos

## Slide 27: Prácticas Genéricas (nivel 2)
GP 2.1 Establecer una política organizacional
GP 2.2 Planificar el proceso
GP 2.3 Proveer recursos
GP 2.4 Asignar responsabilidades
GP 2.5 Entrenar a la gente
GP 2.6 Administrar configuraciones
GP 2.7 Identificar e involucrar a las partes interesadas
GP 2.8 Monitorear y controlar el proceso
GP 2.9 Evaluar conformidad objetivamente
GP 2.10 Revisar el estado con la gerencia superior

## Slide 28: Actividades específicas en cada proyecto
Evaluar necesidades y requisitos iniciales
Especificar requisitos
  Requisitos funcionales
  Requisitos de calidad
  Requisitos de medioambiente
  Requisitos de desarrollo y post-desarrollo (método, soporte, etc.)
Establecer la arquitectura preliminar del sistema
Evaluar riesgos existentes y nuevos
Revisar por pares el documento de requisitos (REQB)
Por último, pero no menos importante: Gestionar los cambios de requisitos

## Slide 29: Plantilla de documento de requerimientos
Página de título
Historia del documento
Índice de Materias
1 Introducción
1.1 Contexto
1.2 Estándares aplicables
1.3 Documentación existente
2 Requisitos del sistema
2.1 Requisitos funcionales de software
2.2 Resumen de requisitos de pruebas
2.3 Matriz de trazabilidad de requisitos funcionales y requisitos de pruebas
3 Requisitos de calidad
4 Requisitos de ambiente
4.1 Ambiente de desarrollo
4.2 Ambiente objetivo
4.3 Ambiente de pruebas
4.4 Hardware y software entregado por el cliente
4.5 Requisitos de formato de entrega
4.6 Restricciones

## Slide 30: Plantilla de documento de requerimientos
5 Arquitectura preliminar del sistema
5.1 Modelo de arquitectura
5.2 Descripción de las componentes de la arquitectura
5.3 Matriz de trazabilidad de requisitos funcionales y componentes de la arquitectura
6 Requisitos del desarrollo
6.1 Método de desarrollo
6.2 Requisitos de participación del cliente
6.3 Requisitos de comunicación
6.4 Requisitos de infraestructura
6.5 Procedimiento de cambios
7 Requisitos de soporte
7.1 Requisitos de entrenamiento
7.2 Requisitos de transferencia tecnológica
7.3 Requisitos de mantenimiento
Definiciones y abreviaturas
Lista de figuras
Lista de tablas

## Slide 31: ANEXO 1: Centro Chileno de Tecnología de Software de Motorola, CMM Nivel 3
Esquema de trabajo
Lo que hicimos con las KPA de niveles 2 y 3

## Slide 32: Esquema de trabajo
El mejoramiento de procesos es tratado como un proyecto (SPI)
En un equipo de 12 personas, una estaba dedicada a tiempo completo al tema de calidad y procesos
  Lidera el Software Engineering Process Group (SEPG)
  Jefe de proyecto de mejoramiento de proceso
En el SEPG había entre 2 y 3 “voluntarios” adicionales, con dedicación parcial

## Slide 33: Implementación de un área de proceso
Compromiso de la administración
Políticas de calidad
Herramientas
Formularios
Procedimientos
Checklists
Plantillas de documentos
Guías de uso
Gestión de Configuración
Entrenamiento
Implementación práctica

## Slide 34: Gestión de requisitos
Clarificar los requisitos entre el cliente y el equipo de desarrollo
Tener requisitos al día
Que hicimos:
  Tomamos como ejemplo un Requirements Book de Motorola China
  A partir de él, confeccionamos una plantilla
  Dicha plantilla fue utilizada en un par proyectos, y luego fue mejorada y mejorada y mejorada
  Finalmente, generamos nuestro procedimiento, el cual fue probado en proyectos

## Slide 35: Planificación de proyectos
Planes para el desarrollo y seguimiento de proyectos
Que hicimos:
  Partimos en forma similar a con los requisitos
  Luego conocimos una metodología usada para proyectos de cualquier tipo en Motorola Semiconductores
  Dicha metodología la probamos en un proyecto
  Le hicimos las modificaciones que encontramos pertinentes, incluyendo métodos de libro para estimaciones de software
  Finalmente, se generó un procedimiento que resultó un poco más complicado de lo deseable

## Slide 36: Seguimiento y supervisión de proyectos
Dar visibilidad del estado actual del proyecto
Que hicimos:
  Desarrollo relacionado con la planificación
  Desarrollamos una herramienta en Excel, con métricas de control de proyectos (speedup y otras)
  Esta herramienta da información efectiva para tomar medidas en caso de desviaciones de la carta Gantt
  La práctica requiere disciplina que no siempre fuimos capaces de tener, sobre todo cuando se pasa de una fase a otra del proyecto y no hay una claridad total del plan

## Slide 37: Aseguramiento de calidad de software
Informar sobre el estado del proyecto, y verificar si los procesos definidos son seguidos
Que hicimos:
  Efectuamos prácticas informales de revisión por pares, enfocándonos principalmente en la documentación
  Luego formalizamos la práctica para auditorías
  Sólo al final hicimos auditorías formales documentadas

## Slide 38: Gestión de subcontratos
Seleccionar subcontratistas que cumplan con los estándares de calidad y supervisar su trabajo
Que hicimos:
  Utilizamos como guía un documento de Motorola Australia
  Simplificamos el procedimiento y no invertimos mayor tiempo, dado que esta KPA no iba a ser evaluada
NOTA: Tuvimos que retomar el proceso para supervisar a un subcontratista en Irlanda

## Slide 39: Gestión de configuración
Mantener la integridad y control sobre los productos de software
Que hicimos:
  Definir lista de entregables típica para los proyectos
  Dar un identificador a cada uno de los entregables
  Diseñar un proceso de administración de versiones y comprar una herramienta que nos facilitara dicho control
  Finalmente escribimos nuestros procesos de “Control de Cambios” y de “Gestión de Configuración”
NOTA: Posteriormente revisamos el proceso y migramos nuestra base de datos hacia otra herramienta

## Slide 40: Enfoque en proceso organizacional / Definición de proceso organizacional
Tener una organización y un proceso para el desarrollo del proceso
Qué hicimos:
  Creamos un Software Engineering Process Group (SEPG)
  Intentamos usar comités para cada área, pero no funcionó
  Formalizamos un proceso para los procesos:
    Objetivos y política (SEPG)
    Procedimiento (un miembro del SEPG)
    Revisión por pares
    Entrenamiento
    Auditoría

## Slide 41: Programa de entrenamiento
Tener las habilidades y capacidades necesarias para los proyectos y el desarrollo del centro
Qué hicimos:
  Un programa de entrenamiento con 6 subprogramas:
    Habilidades para un proyectos
    Habilidades técnicas estratégicas del centro
    Habilidades de procesos de software del centro
    Conocimientos básicos de cómo es la compañía
    Desarrollo de las carreras individuales
    Creación/actualización de material de entrenamiento
  Cada subprograma tiene un procedimiento asociado
  Definimos entrenamientos obligatorios y áreas estratégicas

## Slide 42: Gestión integrada de software
Adaptar el proceso organizacional de software a las necesidades de un proyecto
Qué hicimos:
  Definimos un breve procedimiento de adaptación
  La política es que el jefe de proyecto puede proponer cualquier adaptación, pero SQA tiene la autoridad para vetar una adaptación

## Slide 43: Ingeniería del producto
Especificar, diseñar, codificar, probar, documentar el software usando las mejores prácticas
Qué hicimos:
  Establecer normas de programación
  Los procedimientos para distintos temas se fueron “documentado” vía correo electrónico
  Luego recopilamos todas esas prácticas en un procedimiento
  Se definieron plantillas/estándares para varios documentos

## Slide 44: Coordinación intergrupal
Asegurar que los distintos grupos están coordinados e informados
Qué hicimos:
  Correo electrónico, conferencia telefónica, intranet
  Compatibilizar herramientas (procesador de palabras, editor, compilador, gestión de configuración distribuida)
  Escribimos todo esto en un documento

## Slide 45: Revisión de pares
Encontrar errores lo más tempranamente posible
Qué hicimos:
  Revisamos mediante un procedimiento definido los documentos claves (Plan, Requirements Book, Specifications, Detailed Design)
  También trabajamos en code reviews y revisiones internacionales (video conferencia)

## Slide 46: ANEXO 2: Elementos de un proceso basado en ISO 9000
Calidad en las actividades del ciclo de vida
Calidad en las actividades de apoyo

## Slide 47: 1 Requisitos de los usuarios
PROPOSITO Definir el problema
  Refinar una idea sobre lo que hará el software
  Determinar los alcances del mismo
  Establecer requisitos de software
U El desarrollador debe ayudar a hacer el documento de requisitos de usuarios
E Incluir requisitos de soporte y mantenimiento
E Que el usuario retenga control del documento

## Slide 48: 1: Entradas y Salidas
ENTRADAS
  No [siempre] hay
U Usar estudios de factibilidad, encuestas …
SALIDAS
  EVC Documento de Requisitos de Usuarios
U Plan detallado para Requisitos de Software
U Plan de Pruebas de Aceptación

## Slide 49: 1: Actividades
Capturar los requisitos de usuario
  E Que sean tan completos como sea posible
  I Lograr consenso entre las partes
  U Comparar con software existente, con dibujos de pantallas y/o prototipos
Determinar ambiente de operación
  I Describir software, hardware, otros
  IC Describir interfaces externas

## Slide 50: 1: Actividades (cont.)
Especificar los requisitos de usuario
  U Clasificar los requisitos
  I Usar métodos cuantitativos de especificación
  I Por cada atributo dar:
    Nombre
    Necesidad: por qué se necesita y cuán importante es
    Estabilidad: cuán posible es que cambie
    Prioridad, para entrega incremental
Revisar salidas
  E Revisar todas las salidas de la fase, con participación de usuarios, operadores, analistas y administradores

## Slide 51: 2 Requisitos de software
PROPOSITO Representar los requisitos del usuario en términos computacionales
ENTRADAS
  Documento de requisitos de usuario
  Plan detallado para Requisitos de Software
  E Hacer las actividades de acuerdo al plan

## Slide 52: 2: Actividades
E Construir un modelo lógico del sistema
  I Usar el modelo como base para producir los requisitos
  I Revisar un nivel antes de pasar al siguiente
  I El modelo está hecho de componentes, cada una con su función
  I Las interfaces entre componentes son mínimas
  U Dividir el sistema en una jerarquía de subcomponentes
  U Cada componente no tiene muchas subcomponentes
  I El modelo omite descripción de implementación
  I El modelo especifica atributos de rendimiento de las componentes

## Slide 53: 2: Actividades (cont.)
E Especificación de requisitos de software
  U Clasificar los requisitos
  I Usar métodos cuantitativos de especificación
  I Por cada atributo dar:
    Nombre
    Necesidad: por qué se necesita y cuán importante es
    Estabilidad: cuán posible es que cambie
    Prioridad, para entrega incremental
E Hacer la Descripción de Servicios de Soporte
E Revisar cada una de las salidas

## Slide 54: 2: Salidas
ECV Documento de requisitos de software
  U Poner una tabla que muestre la correspondencia entre requisitos de usuario y requisitos de software
  I Incluir los resultados de los eventuales análisis
  U Si se usaron métodos matemáticos poner explicaciones en castellano
Descripción de Servicios de Soporte
Plan detallado de la Fase de Diseño
Plan de Pruebas de Sistema
Otros documentos
E Archivar toda la documentación

## Slide 55: 3 Diseño
PROPOSITO Diseñar la solución de software
  Poner en términos concretos el modelo lógico
ENTRADAS
Documento de requisitos de software
Descripción de Servicios de Soporte
Plan de la Fase de Diseño
  E Hacer las actividades de acuerdo al plan
  I Adoptar un método de diseño y seguirlo

## Slide 56: 3: Actividades
E Hacer un Documento de Diseño
  Describe el software en términos de la implementación
  I Derivar la descripción del modelo lógico
  I Usar un método de descomposición
  I Revisar cada componente en relación a los requisitos
  U Considerar más de un posible diseño
  I Documentar sólo un diseño como el ‘oficial’
E Especificar el diseño
  Entradas y salidas, funciones, estructuras de datos usadas

## Slide 57: 3: Actividades (cont.)
E Diseñar el Soporte
  Especificación del soporte
  Entrega del soporte
  I Anticipar distintos niveles de necesidad de servicio y hacer planes de contingencia
E Revisar todas las salidas

## Slide 58: 3: Salidas
Documento de Diseño
Documento de Especificación de Soporte
Plan detallado de la Fase de Realización
Plan de Pruebas de Integración
Otros documentos
E Archivar toda la documentación

## Slide 59: 4 Realización
PROPOSITO Programar y probar el software.
ENTRADAS
Documento de Diseño
Documento de Especificación de Soporte
Plan de Pruebas de Integración
Plan detallado de la Fase de Realización
  E Hacer las actividades de acuerdo al plan

## Slide 60: 4: Actividades
Diseño detallado
  En aquellas partes en donde falte detalle
Codificación
  I Hacerlo de acuerdo a normas de programación
Documentación
  I Concurrente con la codificación y antes de la prueba de unidad
Integración
  E La integración debe hacerse con control de la configuración
  I Integrar módulos en forma gradual

## Slide 61: 4: Actividades (cont.)
Pruebas
  E Realizar las pruebas de acuerdo a los planes
  Prueba de módulos
  E Prueba de integración
    Todas las componentes del diseño deben ser probadas
    Todas las interfaces deben ser probadas
  E Prueba de sistema
  Prueba de aceptación (en la fase de implantación)

## Slide 62: 4: Salidas
Documentos de diseño detallado
Manual del Usuario
Código fuente y ejecutable
Procedimientos de instalación
Plan detallado de Implantación
Especificación de la Prueba de Aceptación
Otros documentos
E Archivar toda la documentación

## Slide 63: 5 Implantación
PROPOSITO Instalar el software y demostrar que satisface los requisitos de usuario.
ENTRADAS
Código
Documentos de diseño detallado
Manual del Usuario
Especificación de la Prueba de Aceptación
Plan detallado de Implantación
  E Hacer las actividades de acuerdo al plan

## Slide 64: 5: Actividades
Instalación
Pruebas de aceptación
  I El usuario esté bien representado
  E Hacer la aceptación de acuerdo a los planes
  E Documentar los resultados de las pruebas
Aceptación provisional

## Slide 65: 5: Salidas
Declaración de aceptación provisional
Software aceptado provisionalmente
Documento de transferencia de software
  Enumera todos los documentos/componentes entregados con sus versiones y/o fechas

## Slide 66: 6 Evolución
PROPOSITO Mantener la satisfacción de las necesidades de software
ENTRADAS
Software aceptado provisionalmente
Documento de transferencia de software
Documento de Especificación de Soporte

## Slide 67: 6: Actividades
Aceptación final
  Se hace luego de un tiempo preestablecido de operación conforme
Mantenimiento
  EC Realizar cambios de acuerdo a procedimientos establecidos
  EC Mantener consistencia entre documentos y programas
Servicios de soporte
  E Realizar servicio de acuerdo a lo acordado
  I Registrar estadísticas de los servicios
E Revisión de procedimientos y servicios

## Slide 68: 6: Salidas
Software aceptado / mantenido
Reportes de revisiones
Documento de Especificación de Soporte actualizado
Esta fase se repite durante la vida del software
Las salidas de esta fase se retroalimentan en la misma fase

## Slide 69: Calidad en las Actividades de Apoyo
Administración de proyectos
Gestión de la configuración
Revisión y control de calidad (SQA)
Actividades organizacionales

## Slide 70: Responsabilidades de la gerencia
E Definir, documentar y comunicar la política de calidad
E Asignar personal a las tareas de la calidad
E Revisar periódicamente el sistema de calidad
E Documentar esas revisiones

## Slide 71: Administración de proyectos
PROPÓSITO Planificar, organizar, asignar personal, controlar y liderar un proyecto de software
ACTIVIDADES
Organización del proyecto
Análisis de riesgos
Administración técnica
Estimación y programación
Seguimiento del proyecto

## Slide 72: Organización el proyecto
Esta es una función clave de la gestión
E Definir las fases del desarrollo con
  Criterios de inicio
  Entradas y salidas
  Criterios de término
E Definir la estructura del equipo de trabajo
E Documentar los supuestos, dependencias y restricciones de estas decisiones

## Slide 73: Análisis de riesgos
E La administración debe
  Identificar y evaluar los riesgos del proyecto
  Priorizar los riesgos y hacer planes para reducir los más importantes
  Re-evaluar riesgos durante el proyecto
I Tener planes de contingencia

## Slide 74: Administración técnica
La administración del proyecto debe elegir los métodos y herramientas, organizar el control de la configuración y actividades de verificación
E Estas elecciones deben ser consistentes con las necesidades del proyecto y las políticas organizacionales

## Slide 75: Estimación y programación
E Definir la estructura de descomposición de tareas (EDT)
  Cubriendo todas las actividades de cada fase
  Especificando fechas de inicio y término de las tareas
  Con tareas detalladas y controlables
  Con posibilidad de hacer trabajo independiente
  Relacionando las fechas con las fechas del proyecto
  Usando la descomposición modular del software
  En inglés, se llama Work Breakdown Structure (WBS)
IC Esta información se debe registrar en un programa de proyecto tipo carta Gantt

## Slide 76: Seguimiento del proyecto
E Verificar el progreso del proyecto en forma continua y compararlo con los planes
I Refinar los planes durante el proyecto
I Hacer reportes regulares de avance
  Dan visibilidad al avance
  Sirven para informar del avance a otras personas
IC Hay que mantener actualizado el programa de proyecto en caso de atrasos o cambios

## Slide 77: Plan de proyecto
Introducción
  Resumen
  Entregables
  Material de referencia
  Glosario
Organización del proyecto
  Modelo de ciclo de vida
  Estructura organizacional
  Fronteras e interfaces organizacionales
  Responsabilidades
Proceso de gestión
  Objetivos y prioridades de gestión
  Supuestos, dependencias y restricciones
  Administración de riesgos
  Mecanismos de seguimiento y control
  Asignación de personal
Proceso técnico
  Métodos, técnicas y herramientas
  Documentación de software
  Funciones de apoyo
Programación
  Paquetes de tareas (work packages)
  Requerimientos de recursos
  Presupuesto y asignación de recursos
  Calendario

## Slide 78: Gestión de la configuración
PROPÓSITO Asegurar que el software es consistente, en sus distintas versiones
Esta es una función técnica y de gestión
Gestión de la configuración incluye
  identificar y definir ítems de configuración
  controlar la entrega y cambio de ítems de configuración
  registrar y reportar el estado de ítems de configuración
  verificar la completitud y corrección de ítems de configuración
E Tener un procedimiento para identificar, almacenar y modificar ítems de configuración

## Slide 79: Actividades de gestión de la configuración
Identificación de ítems
Almacenamiento de ítems
Control de cambios
Reporte de problemas y acciones correctivas
Procedimiento de cambios en documentación
Control del estado de la configuración
Entrega

## Slide 80: Aseguramiento de calidad de software (SQA)
PROPÓSITO Comprobar y registrar si los procedimiento y estándares producen calidad adecuada y si se han seguido en el proyecto
E ACTIVIDADES
  Proveer una estructura adecuada para ACS
  Tener un plan de documentación
  Verificar el uso de estándares y prácticas
  Examinar el mecanismo de revisiones y auditorías

## Slide 81: Actividades de SQA (cont.)
Revisar la documentación de las pruebas
Revisar procedimientos de errores y cambios
Revisar procedimientos de control de configuración
Exigir a los subcontratistas un plan de SQA verificable y compatible con el nuestro
Asegurar que se guardan todos los documentos (ej., minutas de reuniones)
Asegurar que el personal está entrenado
Revisar que la administración de riesgos existe

## Slide 82: Verificación & convalidación
PROPÓSITO Comprobar y registrar si los ítems de configuración están o no de acuerdo a lo especificado
PROPÓSITO Comprobar y registrar si el software satisface o no las necesidades
  Esto se hace a lo largo del ciclo de vida
ACTIVIDADES
  Revisiones, inspecciones y caminatas (walkthroughs)
  Rastreo (trace) de requisitos y otros
  Pruebas
  Auditorías
  Demostraciones formales

## Slide 83: Actividades a nivel organizacional
Administración del Proceso de Software
  Definición del proceso estándar
  Medición y registro del proceso
  Prevención de defectos
  Innovación tecnológica
  Mejora del proceso estándar
Subcontratación
Entrenamiento
Responsabilidades de la gerencia

## Slide 84: Definición del proceso estándar
E La organización debe tener un proceso de software estándar documentado
I El personal debe participar en definirlo
I La definición es un proyecto con un plan, recursos y aprobación de la gerencia
I El proceso debe ser adaptado en cada proyecto de acuerdo a una pauta

## Slide 85: Medición y registro del proceso
E Registrar información del resultado de cada proyecto
  lecciones aprendidas
  costo, tiempo y tamaño del proyecto
E Medir el proceso estándar en cada proyecto
  Analizar esas medidas
  Usar las medidas para mejorar el proceso
I Las medidas deben
  ser consistentes entre los proyectos
  derivarse de los objetivos
  estar relacionadas con los requisitos de usuarios
  incluir todo el ciclo de vida

## Slide 86: Prevención de defectos
PROPÓSITO Detectar y eliminar fuentes de defectos y defectos recurrentes
E Prevenir defectos a nivel organizacional
E Prevenir defectos en cada proyecto
  U Tener reuniones para identificar defectos
U Clasificar y registrar todos los defectos
  Descripción y tipo de la causa
  Origen y detección (etapas del ciclo de vida)
  Gravedad y urgencia de corrección
  Acción y/u omisión

## Slide 87: Innovación tecnológica
E Monitorear nueva tecnología e implementar aquella que pudiera ser útil
Para hacerlo hay que destinar recursos, tener planes, etc.
Es decir esto no se hace solo, aún cuando tengamos ingenieros capaces e interesados
Organizaciones pequeñas pueden externalizar en parte esta función

## Slide 88: Mejora del proceso estándar
EC Mejorar el proceso de software e informar de los cambios
E Definir responsables de hacerlo
I Debe haber procedimientos de sugerencias
  Todas las sugerencias se registran y se decide sobre ellas
  El resultado se comunica a quien propone
  Las ‘buenas’ ideas se hacen parte del proceso
  Las ‘malas’ ideas se tratan con respeto
U Probar cambios en proyectos pilotos

## Slide 89: Subcontratación
E Desarrollar y mantener procedimientos en relación a la compra y subcontratación de software
E Elegir proveedores que demuestran calidad
E Hacer un contrato que incluya
  objetivos técnicos
  alcance del trabajo
  estándares y procedimientos a usar
  términos y condiciones
  costos, plazos y otras restricciones
E Verificar todo lo recibido (también del cliente)

## Slide 90: Entrenamiento
E Desarrollar y mantener programas de entrenamiento para asegurar que el personal tiene las habilidades técnicas y gerenciales adecuadas
E Cada proyecto debe
  definir sus necesidades en cuanto a habilidades
  hacer entrenamiento de ser necesario
E Mantener registros de cursos y alumnos